**17.03.2022 г. №13- П**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МАНИЛОВСК»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАНИЛОВСК» НА 2022-2025 ГГ.**

В целях проведения паспортизации муниципальных автомобильных дорог местного значения общего  пользования муниципального образования «Маниловск», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах  и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», рассмотрев представление прокуратуры Аларского района «Об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, транспортной безопасности и дорожной деятельности», Администрация МО «Маниловск»,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Маниловск» на 2022-2025 гг.

2.Предусмотреть в бюджете МО «Маниловск» на 2022-2025 гг. по статье «Финансирование программ» 1810,0 тыс. руб. для реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Маниловск» на 2022-2025 гг.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном печатном издании муниципального образования «Маниловск» «Маниловский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Маниловск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования «Маниловск»

Н.Г.Исламутдинова

УТВЕРЖДЕНО:

Исламутдинова Н.Г.

Глава Администрации МО «Маниловск»

Муниципальная программа

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Маниловск» на 2022-2025 гг.

1. ПАСПОРТ  
 муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Маниловск» на 2022-2025 гг.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Маниловск» на 2022-2025 гг. |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон №257-ФЗ « Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
| Заказчик Программы | МО «Маниловск» |
| Разработчик Программы | Администрация МО «Маниловск» |
| Цель Программы | Целью Программы является паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего  пользования муниципального образования «Маниловск» |
| Основные задачи Программы | 1.Паспортизация дорог местного значения общего пользования в границах населенных пунктов муниципального образования.  2. Ведение реестра дорог местного значения общего пользования.  2. Повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта. |
| Исполнители Программы | Администрация МО «Маниловск» |
| Сроки реализации Программы | 2022-2025 гг. |
| Источник финансирования | Бюджет МО « Маниловск» |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | * постановка на учет всех дорог местного значения общего пользования в черте населенного пункта * паспортизация дорог; * снижение аварийности покрытия сети автомобильных дорог (ликвидация ямочности, колейности, приближение к нормативному показателю ровности покрытия). |

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости   
ее решения программными методами

Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает свободу передвижения граждан и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.  
Сеть муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования МО «Маниловск» на 17.01.2022 составляет 11.1 км: 11.1 км-  грунтовое покрытие. В настоящее время имеющаяся дорожная сеть поселения требует капитального ремонта и реконструкции.

Вследствие низкого технического уровня и несоответствия параметров дорог интенсивности дорожного движения средняя скорость передвижения по некоторым из них  составляет менее 40 км/час, ухудшению экологической обстановки в связи с увеличением  эмиссии вредных веществ. При данном техническом состоянии дорожной сети автомобиль на наших дорогах расходует в 1,5 раза больше горючего, чем на автомагистралях с нормальными техническими показателями.

Недооценка роли автомобильных дорог местного значения и отставание в развитии дорожной сети являются одной из причин экономических трудностей, слабого развития социальной инфраструктуры. Неудовлетворенность населения в низком качестве автодорог является причиной целого ряда негативных социальных последствий, таких как:

* сдерживание развития культуры и образования;
* сокращение свободного времени за счет увеличения времени пребывания в пути к месту работы, отдыха, торговым центрам и так далее;
* снижение подвижности населения и увеличение безработицы;
* несвоевременное оказание медицинской помощи;
* увеличение вредных выхлопов  и  шумового воздействия от автотранспорта;
* сдерживание развития производства и предпринимательства.

3. Обоснование необходимости достижения целей  
и задач программными методами

Необходимость разработки долгосрочной муниципальной программы, направленной на решение задач  по  паспортизации дорог, повышению уровня содержания и ремонта дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта, обусловлена необходимостью внедрения программных методов бюджетного планирования.  
Реализация долгосрочной муниципальной Программы позволит:

* определить обязательства по уровню содержания автомобильных дорог местного значения общего пользования и перспективам их развития;
* установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;
* сформировать расходные обязательства по программным задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных направлений развития дорожного хозяйства;

4. Цели и задачи Программы

Целью Программы является  паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего  пользования муниципального образования  «Маниловск».     Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач: Паспортизация дорог; Повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта.

5. Основные направления реализации Программы

5.1. Паспортизация дорог.

Паспортизация автодорог необходима для приведения технической документации в соответствии с действующими нормами и правилами по ее ведению. Осуществление  работ по диагностике автомобильных дорог производится в соответствии с правилами диагностики и оценки состояния автомобильных дорог ОДН 218.0.006-2002. Данная работа необходима для обследования, сбора и анализа информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования дорог и дорожных сооружений, наличия дефектов и причин их появления, характеристиках транспортных потоков и другой необходимой информации для оценки и прогноза состояния дорог и дорожных сооружений в процессе дальнейшей эксплуатации.

Цель данной работы состоит в оценке состояния автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог местного значения общего пользования, находящихся на территории МО «Маниловск» на 17.01.2022 года приведен в Приложении № 1 к Программе.

График паспортизации, а так же планируемые  средства на выполнение работ по   паспортизации автомобильных дорог приведены в таблице 1.

Таблица 1.

График паспортизации, а так же планируемые  средства на выполнение работ по   паспортизации автомобильных дорог

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование дорог, подлежащих паспортизации | Протяженность  м. | Объем финансирования | | | |
| 2022 г. /тыс.руб./ | 2023г. /тыс.руб./ | 2024г. /тыс.руб./ | 2025г. /тыс.руб./ |
| 1 | д.Маниловская: | 2000 | 910,0 | 450,0 | 450,0 | 0,00 |
| 2 | ул.Средняя (капитальный ремонт) | 1500 | 410,0 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 3 | ул.Новая (капитальный ремонт) | 500 | 500,00 | 450,0 | 0,00 | 0,00 |

6. Механизм реализации и управления Программой

Механизм реализации Программы основан на принципах финансирования из местного бюджета, разграничения полномочий и ответственности всех заинтересованных участников данной Программы.  
Организации, выполняющие работы по муниципальным контрактам, привлекаются к реализации Программы в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Администрация МО «Маниловск» осуществляет:

* общее руководство и управление реализацией Программы;
* координацию и контроль за деятельностью юридических лиц, связанных с реализацией Программы, в части исполнения ими условий Программы.

7. Ресурсное обеспечение Программы

7.1 Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета МО «Маниловск» Аларского района Иркутской области.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а  объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета.

8. Оценка эффективности мероприятий, предусмотренных программой

8.1. Оценка эффективности расходования бюджетных средств.           
По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:

* Паспортизация дорог, ведение реестра дорог местного значения;
* снижение аварийности покрытия сети автомобильных дорог (ликвидация ямочности, колейности, приближение к нормативному показателю ровности покрытия).

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог местного значения общего пользования МО «Маниловск»

Аларского района Иркутской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Название населенного пункта | Длина улицы, м | В, м (ср. ширина паспортизации) | Площадь | |
| м² | га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Гравийные |  |  |  |  |
| 1.1 | Д.Маниловская, ул.Средняя | 1500 | 6 | 9000 |  |
| 1.2 | Д.Маниловская, ул.Новая | 500 | 6 | 3000 |  |
| 1.3 | Д. Маниловская, переулок Первый | 700 | 6 | 4200 |  |
| 1.4 | д. Маниловская ул. Переулок Второй | 700 | 6 | 4200 |  |
| 1.5 | Д.Маниловская, Переулок Школьный | 500 | 6 | 3000 |  |
| 1.6 | д. Маниловская, Переулок Кладбище | 700 | 6 | 4200 |  |
| 1.7 | Д. Маниловская, Переулок Озерный | 300 | 6 | 1800 |  |
| 1.8 | д. Маниловская, Озерный 2 | 300 | 6 | 1800 |  |
| 1.9 | Д.Маниловская, ул.Лесная | 200 | 6 | 1200 |  |
| 1.10 | Д. Маниловская, плотина Озерная | 250 | 6 | 1500 |  |
| 1.11 | Д.Корховская, плотина Озерная | 400 | 6 | 2400 |  |
| 1.12 | Д.Корховская, переулок Озерный | 400 | 6 | 2400 |  |
| 1.13 | Д.Занина, плотина Озерная | 250 | 6 | 1500 |  |
| 1.14 | Д.Занина, переулок Гараж | 200 | 6 | 1200 |  |
| 1.15 | Д.Занина, переулок Главный | 100 | 6 | 600 |  |
| 1.16 | д.Занина, ул.Центральная | 2200 | 6 | 13200 |  |
| 1.17 | д. Шаховская, переулок Клубный | 200 | 6 | 1500 |  |
| 1.18 | д. Шаховская, ул.Верхняя | 900 | 6 | 5400 |  |
| 1.19 | Д. Шаховская, ул.Центральная | 800 | 6 | 4800 |  |
|  | Всего | 11100 | 6 | 66900 | 6,69 |